TRUE SHIELD

真信盾项目开发日志

家庭级多模态智能反诈与可信联系系统

项目周期

2026年7月15日—2026年8月20日

项目名称：真信盾

成员1：      张庭玮

成员2：      刘宸宇

成员3：	  崔鑫硕

本日志用于创新赛项目开发过程证明。使用 AI 辅助整理与排版，技术内容和人员分工由三名成员共同复核。

1  编制说明与证据

本日志按时间线记录真信盾项目从立项、方案设计、工程实现、测试排查到比赛材料收尾的关键节点。日志不以“每天都必须产生代码提交”为前提，而是区分方案复盘、可核验提交、测试证据、本地材料和未来计划五种状态。

| 证据类别 | 核验内容 | 可信度与使用原则 |
| --- | --- | --- |
| Git版本 | 2026年7月22日至8月9日共53次提交；关键版本bcaf005、2297cfe、136277d | 高：可通过Git/GitHub复核 |
| 代码与文档 | Android、FastAPI、规则、迁移、测试、README及架构/安全文档 | 高：仓库文件可核验 |
| 测试输出 | Ruff、后端相关28项、Android单测与Kotlin编译 | 高：保存原始命令输出 |
| 准备期复盘 | 7月15日至21日需求、选型、设计与任务拆分 | 中：无仓库提交，需团队确认 |
| 本地材料 | 8月10日至20日答辩结构、信息图和日志整理 | 中：工作区文件，可能尚未提交 |

提交作者说明 仓库提交作者统一显示为 GitHub 账号 Perfect-man888，无法从 Git 元数据独立区分三名成员。

2  团队组成、职责与协作机制

| 成员 | 角色 | 核心责任 | 工作量建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张庭玮 | 队长／架构与集成负责人 | 范围与里程碑、总体架构、认证与基础数据链路、接口整合、版本发布、质量门禁、产品介绍与材料终审 | 约34% |
| 刘宸宇 | 后端与风险分析负责人 | 文本规则与证据、OCR/URL/语音/号码分析、家庭告警与通知、数据库迁移、后端测试、技术文档和实验数据 | 约33% |
| 崔鑫硕 | Android与演示负责人 | Kotlin/Compose客户端、页面与导航、端云联调、通话护航、真机与交互验证、海报/PPT视觉、演示脚本与视频素材 | 约33% |

2.1 协作规则

| 环节 | 执行方式 |
| --- | --- |
| 需求确认 | 张庭玮冻结范围；刘宸宇、崔鑫硕分别评估后端与移动端工作量。 |
| 接口协同 | 张庭玮维护接口和数据口径；刘宸宇实现服务端；崔鑫硕完成调用、状态和交互。 |
| 质量门禁 | 模块负责人先自测，张庭玮组织合并前检查；关键结果保留命令、输出和提交哈希。 |
| 材料归档 | 崔鑫硕收集截图与视觉素材，刘宸宇提供测试/技术证据，张庭玮统一审核表述和版本。 |

3  阶段里程碑与版本演进

| 里程碑 | 周期 | 主题 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 7/15—7/21 | 立项与方案 | 需求、技术栈、系统边界、任务拆分和环境准备 |
| M1 | 7/22—7/23 | 基础后端 | 工程骨架、基础设施、FastAPI、数据库、JWT、文本风险和历史 |
| M2 | 7/24—7/27 | 多模态与家庭协同 | OCR、URL、反馈、家庭组、可信联系人、告警自动化和通知路由 |
| M3 | 7/28—8/2 | Android完整客户端 | Compose客户端、风险流程、账户/家庭/报告/推送和端云联调 |
| M4 | 8/3—8/9 | 通话护航与工程封装 | 离线规则筛查、脱敏举报、测试、Docker、文档和比赛材料 |
| M5 | 8/10—8/20 | 材料完善 | 功能口径复核、答辩信息图和开发日志重编 |

3.1 关键版本证据

| 提交 | 日期 | 主题 | 可核验成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| bcaf005 | 7/22 | 初始化项目结构 | 工程骨架、配置模板与基础文档 |
| 41f7542 | 7/23 | 注册登录与JWT | 用户认证与访问控制 |
| 9e04266 | 7/23 | 可配置风险规则 | 规则评分基础 |
| ef85586 | 7/23 | 否定语境处理 | 降低提示类文本误报 |
| e9640c4 | 7/23 | 组合诈骗链 | 识别多步骤诈骗话术 |
| 421b9be | 7/24 | OCR风险分析 | 截图文字识别与分析 |
| 98dcbe1 | 7/26 | 安全URL重定向 | 跳转链与私网访问防护 |
| 745f541 | 7/26 | 可信联系人API | 家庭可信联系人管理 |
| 541df47 | 7/26 | 告警重试策略 | 次数限制与冷却时间 |
| 2297cfe | 8/2 | Android里程碑 | 完整客户端与增强分析服务 |
| 136277d | 8/9 | 通话护航/材料 | 52个变更文件，通话护航、Docker、文档和比赛材料 |

4  逐日开发日志（7月15日—7月23日）

| 日期 | 阶段 | 工作内容与产出 | 负责人 | 证据/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/15 | 立项 | 明确家庭反诈目标用户、问题边界和第一期目标；建立任务清单。 | 张庭玮主责；全员参与 | 阶段复盘 |
| 7/16 | 需求 | 梳理文本、截图、语音、网址、号码五类风险入口；确定家庭协同场景。 | 张庭玮/刘宸宇/崔鑫硕 | 范围对应后续功能 |
| 7/17 | 选型 | 确定 Android＋FastAPI 技术路线；比较 OCR、ASR、规则与可选本地模型。 | 张庭玮架构刘宸宇分析崔鑫硕客户端 | 后续依赖与配置 |
| 7/18 | 设计 | 设计用户、风险事件、证据、家庭、告警和通知等数据边界；提出最小采集原则。 | 张庭玮/刘宸宇 | 数据库与安全文档 |
| 7/19 | 契约 | 划分认证、风险分析、历史记录、家庭协同 API；同步移动端页面与导航草图。 | 张庭玮/崔鑫硕；刘宸宇评审 | 后续 API/导航实现 |
| 7/20 | 规则 | 整理冒充、转账、验证码、刷单返利等风险模式；制定证据位置、标签和否定语境测试思路。 | 刘宸宇主责；张庭玮评审 | 规则 YAML 与测试用例 |
| 7/21 | 准备 | 统一目录结构、环境变量、分支与提交约定；准备 PostgreSQL、Redis、MinIO 和 Android 环境。 | 张庭玮主责；全员配合 | 次日项目初始化 |
| 7/22 | 建仓 | 创建项目骨架、配置模板、基础文档和工程规范。 | 张庭玮主责；刘/崔校验 | bcaf005 |
| 7/23 | 核心后端 | 完成基础设施、FastAPI、数据库迁移、注册登录/JWT、文本风险、事件持久化、历史、规则评分、证据位置、否定语境和组合诈骗链。 | 张庭玮：基础/认证/集成；刘宸宇：规则/分析；崔鑫硕：接口校验 | 4003018—e9640c4 |

4.1 逐日开发日志（7月24日—8月2日）

| 日期 | 阶段 | 工作内容与产出 | 负责人 | 证据/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/24 | OCR/反馈 | 增加反馈统计；修复风险历史分页路由；接入 OCR 图片风险分析。 | 刘宸宇主责；张庭玮评审 | 4825020、9a66754、421b9be |
| 7/25 | OCR质量 | 加入 OCR 置信度、低质量行和人工复核提示，降低误导性输出。 | 刘宸宇主责；崔鑫硕验证展示 | 6f243d0 |
| 7/26 | 家庭闭环 | 完成 OCR 修正与再分析、URL/安全重定向、家庭组、邀请、可信联系人、家庭告警、自动策略、通知投递记录和失败重试。 | 刘宸宇后端；张庭玮集成；崔鑫硕联调 | 1a7cb19—015b098 |
| 7/27 | 通知路由 | 加入 SMTP 邮件通知和混合通知路由，冻结第一期后端核心接口。 | 刘宸宇主责；张庭玮验收 | 24aef7f、1781614 |
| 7/28 | Android骨架 | 建立 Compose 工程、主题、导航、网络层和数据模型；对齐后端协议。 | 崔鑫硕主责；张/刘联调 | 汇总至2297cfe |
| 7/29 | 账户/首页 | 实现登录、账户、首页和风险检测入口；接入 Token 持久化与鉴权拦截。 | 崔鑫硕主责；张庭玮接口支持 | 汇总至2297cfe |
| 7/30 | 风险页面 | 完成文本、图片、网址、历史和详情页面及 ViewModel/StateFlow 状态流。 | 崔鑫硕主责；刘宸宇数据校验 | 汇总至2297cfe |
| 7/31 | 家庭页面 | 完成家庭中心、邀请、可信联系人、告警列表/详情及策略页面联调。 | 崔鑫硕客户端；刘宸宇后端；张庭玮集成 | 汇总至2297cfe |
| 8/1 | 能力集成 | 接入语音转写、报告、仪表盘、反馈、推送注册与消息导航；补充配置指南。 | 三人协同；各模块主责验收 | 汇总至2297cfe |
| 8/2 | 里程碑M3 | 提交完整 Android 客户端和增强风险分析服务，形成端到端可演示版本。 | 张庭玮合并；刘/崔复核 | 2297cfe，262文件 |

4.2 逐日开发日志（8月3日—8月12日）

| 日期 | 阶段 | 工作内容与产出 | 负责人 | 证据/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/3 | 通话护航设计 | 复盘号码能力与隐私边界，确定离线规则同步、本地筛查、脱敏举报和默认只提醒策略。 | 张庭玮/刘宸宇设计；崔鑫硕评估Android | 架构/安全文档 |
| 8/4 | 规则包 | 完善服务端号码规则、版本/有效期/摘要字段和通话报告接口。 | 刘宸宇主责；张庭玮评审 | 136277d范围 |
| 8/5 | 来电筛查 | 实现 CallScreeningService、本地规则评估、通知动作与缓存存储，确保回调不等待网络。 | 崔鑫硕主责；刘宸宇联调 | 136277d范围 |
| 8/6 | 交互/举报 | 完善通话护航页面、规则同步状态、静音/拦截选项、号码指纹化举报和家庭求助入口。 | 崔鑫硕客户端；刘宸宇后端 | 当前代码与迁移 |
| 8/7 | 测试/迁移 | 补充通话护航 API、本地评估、路由和风险引擎测试；检查数据库迁移顺序。 | 刘宸宇测试；张庭玮质量门禁；崔鑫硕Android测试 | 测试源文件 |
| 8/8 | 文档封装 | 更新 README、架构、数据库、API、安全与一期范围；整理海报、说明书和部署证据。 | 张庭玮统稿；刘宸宇技术核验；崔鑫硕视觉归档 | docs/competition |
| 8/9 | 版本验收 | 完成通话护航与比赛材料提交；Ruff 通过；相关后端28项通过；Android单测与Kotlin编译成功。 | 全员复核；张庭玮合并 | 136277d＋测试记录 |
| 8/10 | 阶段复盘 | 复核功能边界、材料真实性和演示链路；确认不能把规划能力表述为已部署微服务。 | 张庭玮主持；全员参与 | 阶段复盘/文档口径 |
| 8/11 | 答辩叙事 | 梳理痛点、闭环、多模态、家庭协同、技术架构与竞品差异的答辩结构。 | 张庭玮内容；刘宸宇技术；崔鑫硕视觉 | 本地材料 |
| 8/12 | 材料完善 | 生成并校对正文信息图；依据提交证据重编开发日志，明确未来日期为计划。 | 全员核对；张庭玮定稿 | 当前工作区文件 |

4.3 日志（8月13日—8月20日）

| 日期 | 工作内容与产出 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 8/13 | 分层执行 unit/integration/slow 测试，定位全量测试耗时点并形成问题清单。 | 刘宸宇主责；张庭玮复核 |
| 8/14 | 进行真机安装、权限、登录、API连通、推送注册和来电角色授权测试。 | 崔鑫硕主责；张庭玮部署支持 |
| 8/15 | 用预设样例验证五类输入的风险等级、证据、建议和历史保存一致性。 | 刘宸宇数据；崔鑫硕操作；张庭玮验收 |
| 8/16 | 验证家庭邀请、可信联系人、策略告警、投递重试与处置闭环。 | 刘宸宇/崔鑫硕联调；张庭玮验收 |
| 8/17 | 完成3分钟演示脚本试录，检查画面清晰度、声音、脱敏和步骤时长。 | 崔鑫硕录制；张庭玮讲解；刘宸宇环境 |
| 8/18 | 定稿答辩PPT、产品介绍、海报和证明材料索引；统一“AI辅助制作”标识。 | 张庭玮统稿；崔鑫硕排版；刘宸宇校核 |
| 8/19 | 团队全流程彩排，整理评委可能追问：准确率边界、隐私、数据来源、商业化与扩展路线。 | 全员 |
| 8/20 | 按检查清单完成最终验收、成员签字、文件命名、体积校验和平台上传。 | 张庭玮提交；刘/崔交叉复核 |

5  技术实现与功能成果

| 层次 | 技术栈 | 已形成成果 |
| --- | --- | --- |
| Android客户端 | Kotlin、Jetpack Compose、Navigation、ViewModel、StateFlow、Retrofit | 登录与账户、五类风险分析、历史/详情/报告、家庭协同、可信联系人、告警和通话护航 |
| 后端API | Python 3.12、FastAPI、Pydantic、异步SQLAlchemy、Alembic | 认证、风险事件与证据、反馈、家庭/告警/通知、PDF报告、规则同步和号码举报 |
| 智能分析 | YAML可解释规则、RapidOCR、FunASR、可选Ollama | 规则评分、证据位置、否定语境、组合链、OCR质量、语音转写、URL和号码分析 |
| 数据与基础设施 | PostgreSQL、Redis、MinIO、Docker Compose、FCM/SMTP | 核心持久化、迁移、本地基础设施编排及可配置通知；Redis/MinIO并非所有核心链路强依赖 |
| 质量保障 | pytest、pytest-asyncio、Ruff、JUnit、Gradle | 分层测试、代码规范、相关回归、Android单元测试与编译验证 |

5.1 第一期创新点

| 创新点 | 说明 |
| --- | --- |
| 多模态统一风险事件 | 五类输入最终归一为风险等级、分值、类别、证据与建议，便于追溯和解释。 |
| 规则＋可选AI融合 | 规则提供稳定基线和证据，AI只作可选语义复核，避免不可解释的单点结论。 |
| 家庭协同闭环 | 从风险识别延伸到可信联系人、家庭告警、独立核验、处置与反馈。 |
| 离线优先通话护航 | 版本化规则本地筛查，不在系统来电回调中等待网络；默认只提醒，拦截范围受控。 |
| 反馈驱动迭代 | 风险反馈、OCR修正和再分析为后续规则与模型优化积累可审计依据。 |

6  实验测试、问题排查与版本迭代

6.1 已保存的测试数据

| 验证项 | 执行命令/范围 | 结果 | 证据说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码规范 | uv run ruff check app tests | 通过 | 2026-08-09原始输出已归档 |
| 后端相关回归 | call_guard_api + risk_analyzer + PDF renderer | 28 passed in 1.10s | 命令总耗时4.22s，返回码0 |
| Android单测/编译 | gradlew.bat testDebugUnitTest compileDebugKotlin | BUILD SUCCESSFUL | 1s；25项任务up-to-date；返回码0 |
| 测试规模记录 | pytest collect-only | 收集268项；unit/integration选择器命中244项 | 用于说明覆盖规模，不等同全部通过 |
| 全量后端测试 | unit/integration全量执行 | 曾超过5分钟未结束 | 未计为通过；列入8/13计划继续定位 |

6.2 典型问题与解决记录

| 问题 | 原因 | 处理方式 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险历史分页路由回归 | 新增接口时原路由行为受到影响 | 恢复分页路由并补充访问控制测试 | 9a66754 |
| OCR低质量结果可能误导 | 单纯输出识别文本缺乏质量边界 | 增加平均置信度、低置信行和人工复核提示 | 6f243d0 |
| URL重定向访问私网风险 | 跟随跳转可能触达本机/私网地址 | 拦截私网目标并保留安全重定向链 | 98dcbe1 |
| 家庭告警重复或失败 | 自动触发和外部通知可能重复/失败 | 加入幂等、投递记录、冷却时间、次数限制和失败重试 | c21346d、541df47 |
| 系统来电回调时限 | 在线请求可能无法满足CallScreeningService快速响应 | 规则预先同步到本地，回调只读未过期缓存 | 01_architecture.md |
| 通话隐私边界 | 实时内容采集会放大隐私风险 | 一期不录制实时通话内容，仅基于号码/规则提示 | 04_security.md |
| 全量测试耗时长 | 集成/慢测试依赖较重 | 如实记录未完成状态，先回归相关28项并计划拆分慢测试 | 测试记录＋8/13计划 |

7  阶段会议与复盘纪要

| 节点 | 参与人 | 核心讨论 | 结论与后续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/15 立项复盘 | 张庭玮、刘宸宇、崔鑫硕 | 以家庭成员遭遇诈骗时“识别—解释—求助—处置”为主线，第一期覆盖常见多模态入口。 | 确定Android＋API双端；张统筹、刘后端分析、崔移动端与视觉。 |
| 7/27 后端里程碑 | 三人 | 多模态、家庭和通知功能增长较快，需要冻结接口边界并避免告警重复。 | 冻结一期核心API；引入通知抽象、投递记录、重试限制；转入Android集成。 |
| 8/3 通话护航评审 | 三人 | 实时通话内容分析存在系统限制和隐私风险，在线判定无法保证回调时限。 | 采用离线规则、版本同步、脱敏举报和默认提醒；不录制实时通话。 |
| 8/8 参赛材料复盘 | 三人 | 材料要突出创新，但不得夸大运营商数据库、生产微服务或权威定性能力。 | 统一产品名称、能力边界和隐私表述；按责任矩阵收尾海报、说明书、PPT、视频和证据包。 |
| 8/20最终材料检查 | 三人 | 核对提交证据、团队分工和提交材料。 | 完毕； |

8  比赛材料任务与收尾检查

| 材料 | 分工 | 验收重点 | 截至8/12状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品海报/封面 | 崔鑫硕设计；张庭玮审核；刘宸宇校对技术点 | 1200×560方向；突出多模态、可解释证据和家庭协同 | 已形成素材 |
| 产品介绍 | 张庭玮撰写；刘宸宇技术核验；崔鑫硕图文排版 | 问题、方案、创新、场景、隐私边界和落地价值 | 已形成Word说明书 |
| 产品说明PPT | 张庭玮叙事；刘宸宇技术/数据；崔鑫硕视觉 | 30页内；产品、技术、场景、团队与创新 | 完成 |
| 实物演示视频 | 崔鑫硕录制剪辑；张庭玮讲解；刘宸宇部署 | 3分钟内；登录、多模态、证据、家庭协同和通话护航 | 8/17试录 |
| 开发日志 | 张庭玮汇总；刘/崔复核签字 | 时间线、方案、实验、问题、版本、分工和证据 | 本文件已完毕 |
| 其他证明材料ZIP | 张庭玮建目录；刘放测试/技术；崔放截图/视觉 | 提交、测试、架构/API/安全、关键代码和截图 | 已形成基础包，待终检 |

9  证据索引与核验方法

| 证据 | 位置/命令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Git提交时间线 | git log --all --date=short --reverse | 核验日期、主题和提交数量 |
| Android里程碑 | git show --stat 2297cfe | 核验完整客户端与增强服务 |
| 通话护航版本 | git show --stat 136277d | 核验52个变更文件和比赛材料 |
| 后端回归输出 | 02_测试与运行证据/02_后端相关测试28项.txt | 核验28 passed及执行时间 |
| Android构建输出 | 02_测试与运行证据/04_Android单元测试与编译.txt | 核验BUILD SUCCESSFUL |
| 系统文档 | README.md、docs/00—04 | 核验范围、架构、数据库、API和安全边界 |
| 关键代码 | apps/android_app、apps/api_server | 核验实际功能实现 |

GitHub版本页面截图

图1  GitHub合并请求页面：显示1个提交、52个变更文件并处于可合并状态。